# Eylem Planı & Hedefler — AlmanyaUni / ApplyToGerman

Yaşayan belge · 2026-06-03 başlangıç · Her ufuk: HEDEF + AKSİYON + ÖLÇÜ

## Kuzey Yıldızı

Aylık aktif kullanıcı (MAU) × geri-dönüş oranı. Her şey buna hizmet eder: içerik trafiği getirir,

araçlar/topluluk geri getirir, gelir sürdürür.

## 3 Kaldıraç (her ufukta tekrar eden tema)

İçerik ritmi — motor hazır, yakıt (düzenli yayın) lazım → SEO + retention + self-growing

Affiliate → gerçek gelir — altyapı bugün kuruldu → ilk €

Altyapı sağlamlığı — bugünkü krizler bir daha olmasın → ölçeklenebilir zemin

Sahip kısaltmaları: DEV geliştirici · ED editör/içerik · MKT pazarlama · ADM admin/ops · F kurucu

────────────────────────────────────────

## 🗓️ 30 GÜN — Stabilize et + ilk geliri başlat

Hedef: Site sağlam, içerik ritmi başladı, ilk affiliate lead'leri akıyor.

☐ ADM/DEV Altyapı: SSH/güvenilir deploy araştır, otomatik cache, basit uptime izleme (bugünkü 500/FTPS dertleri bitsin)

☐ ED İçerik ritmi: haftada 2-4 nitelikli yayın (3 dil) — Content Factory + haber akışı düzenli

☐ MKT Affiliate: 2-3 gerçek partner görüşmesi (dil kursu/tercüme/Sperrkonto/sigorta) → affiliate_url doldur

☐ MKT SEO temel: Search Console/Bing doğrula (yapıldı), sitemap ping, 10 hedef anahtar kelime belirle

☐ MKT Lead takibi: Lead paneli + haftalık lead raporu rutini

☐ F Sosyal: 1 platform seç (IG veya X), haftada 3 post (Yayın Kokpiti)

Ölçü: 0 prod-down · ≥8 yeni yayın · ≥3 partner teması · ilk 10 lead · GSC'de indexlenme başladı

## 🗓️ 3 AY — İçerik+SEO kıvılcımı + ilk €

Hedef: Organik trafik belirgin artış, ilk affiliate geliri, premium MVP tasarımı.

☐ ED 30-40 yeni içerik (3 dil) · how-to + kültür + haber; iç-link ağı (resolver çalışıyor)

☐ MKT Backlink playbook başlat (dizinler, partner çapraz-link, PR) · 13-kanal playbook'tan 3 kanal aktif

☐ MKT/F İlk affiliate anlaşması imzalı → gerçek komisyon/lead geliri 🟢

☐ DEV Premium MVP tasarımı: 3 net değer (mentor + bildirim + reklamsız) + ödeme entegrasyonu planı

☐ ADM Lead → partner aktarım akışı (export/bildirim)

Ölçü: Trafik 2-3x · ilk €X affiliate · ≥50 lead · 10+ backlink · premium MVP spec hazır

## 🗓️ 6 AY — Gelir çeşitlendir + topluluk tohumu

Hedef: Affiliate düzenli, Premium MVP canlı, topluluk/retention ölçülüyor.

☐ DEV Premium MVP launch 🟢 — trial + ödeme + ilk aboneler

☐ MKT Mentor marketplace canlı (komisyon) + 5-10 mentor

☐ ED/MKT UGC tohumu: forum/yorum/başarı hikayeleri teşvik; e-bülten büyüt

☐ MKT AIO/SEO: FAQ Schema + BlogPosting JSON-LD + Discover optimizasyonu

☐ DEV Uygulama Tracker / "8 adımlı yol haritası" (en yüksek getiri özelliği)

Ölçü: MRR başladı · geri-dönüş %20+ · affiliate aylık tekrar eden · 5K+ MAU

## 🗓️ 1 YIL — Sürdürülebilirlik eşiği

Hedef: Aylık gelir giderleri karşılamaya yaklaşıyor; çok-kanallı gelir; tanınır marka.

☐ Gelir karışımı 3+ aktif akış (affiliate + premium + mentor/sponsor)

☐ MKT Düzenli içerik makinesi (haftalık) + güçlü organik trafik

☐ F İlk B2B görüşmeleri (üni/acente featured + recruitment)

☐ DEV Native app kararı (PWA canlı; TWA/Capacitor tetik: 5-10K MAU + mobil %60+ + return %30+)

☐ F İlk part-time editör/MKT desteği (zaman darboğazını aç)

Ölçü: 20-50K MAU · MRR anlamlı · gelir ≈ gider yolunda · return %30 · DA ölçülebilir

## 🗓️ 3 YIL — Kâr + uluslararasılaşma

Hedef: Kârlı, çok-dilli, Almanya nişinde Türk pazarında lider; intl genişleme başladı.

☐ applytogerman.com EN/intl aktif büyüme + 1-2 yeni dil (zh/ar/fa/es)

☐ Gelir karışımı: ~%40 affiliate · %35 premium+mentor · %15 B2B/sponsor · %10 API/ürün

☐ Kendi-kendini-büyüten çark çalışıyor: içerik→trafik→UGC→daha çok içerik

☐ Küçük ekip (editör + MKT + DEV desteği)

Ölçü: Kârlı · 200K+ MAU · TR pazarında bilinen marka · çok-dilli gelir

## 🗓️ 5 YIL — Kategori lideri + platform

Hedef: "Almanya'ya öğrenci/göç" denince akla gelen platform; ürün → ekosistem.

☐ Çok-ülke/çok-dil bilgi+araç platformu (Almanya çekirdek, model tekrarlanabilir)

☐ Olgun B2B + veri/API geliri; mentor/topluluk ekonomisi

☐ Marka = otorite (resmî kaynaklarca/üniversitelerce referans alınan)

☐ Sürdürülebilir ekip + opsiyonel yatırım/exit konuşulabilir konum

Ölçü: Kategori lideri · 7 haneli yıllık gelir hedefi · kurumsal partnerlikler

────────────────────────────────────────

## Haftalık Ritim (sürekli)

Pzt: içerik planı + lead raporu · Hafta içi: 2-4 yayın (3 dil) + 3 sosyal post

Cuma: metrik gözden geçir (trafik, lead, MRR) · 1 küçük ürün iyileştirmesi

Her deploy: önce test + i18n gate; küçük + sık; kriz olursa handbook/developer'a bak

## Karar Kapıları (gate)

İçerik ritmi tutmuyorsa → büyüme durur, önce onu çöz.

6 ayda gelir yoksa → affiliate/premium varsayımını gözden geçir.

Altyapı tekrar patlıyorsa → yeni özellikten önce stabilizasyon.

İlişkili (memory): 10-yıllık projeksiyon, 13-kanal growth playbook, premium operations, post-deploy roadmap.